iToke

Plano de Implantação e Roadmap

"Ofertas que saem de Graça"

Abril 2026 - Versão 1.0

# Índice

1. Visão Geral do Projeto

2. Status Atual (O que já foi feito)

3. Infraestrutura de Produção

4. Fluxo de Atualizações

5. Planejamento de Implantação - Fase 1 (Pré-Lançamento)

6. Planejamento de Implantação - Fase 2 (Lançamento)

7. Planejamento de Implantação - Fase 3 (Pós-Lançamento)

8. Cronograma Detalhado

9. Custos Operacionais

10. Credenciais e Acessos

11. Checklist de Lançamento

12. Contatos e Suporte

# 1. Visão Geral do Projeto

O iToke é uma plataforma de intermediação de ofertas onde estabelecimentos criam promoções e clientes resgatam usando tokens digitais. O modelo de negócio é baseado em indicações em 3 níveis, onde clientes ganham créditos por indicar novos usuários.

## Público-alvo:

| Tipo | Quem é | O que faz |
| --- | --- | --- |
| Cliente | Consumidor final | Compra tokens, resgata ofertas, indica amigos |
| Estabelecimento | Lojista/Comerciante | Cria ofertas, valida QR codes, compra tokens |
| Admin | Gestor da plataforma | Gerencia tudo: usuários, ofertas, comissões, termos legais |

# 2. Status Atual (O que já foi feito)

## Funcionalidades 100% Implementadas:

| Funcionalidade | Detalhes |
| --- | --- |
| Sistema de Autenticação | Login/registro por email, gestão de sessões, CPF obrigatório |
| Painel Admin | Dashboard completo, gestão de usuários, ofertas, comissões, termos legais, config da loja |
| Painel Estabelecimento | Criar/editar ofertas, validar QR codes, comprar tokens, relatório fiscal com PDF |
| App Cliente | Explorar ofertas, gerar QR code, resgatar ofertas, indicar amigos, comprar tokens |
| FAQ | Perguntas frequentes com vídeos do YouTube incorporados |
| Relatório Fiscal | Dashboard fiscal com exportação em PDF para estabelecimentos |
| Documentos Legais | Termos de Uso, Política de Privacidade, editáveis pelo Admin |
| Integração Stripe | Pagamento real de tokens via checkout Stripe (modo teste ativo) |
| Deploy Backend | Servidor rodando no Railway com MongoDB Atlas na nuvem |
| Build Android | APK de preview + AAB de produção gerados via Expo EAS |
| Play Store | App publicado como Teste Interno, aguardando revisão do Google |

# 3. Infraestrutura de Produção

## Serviços Ativos:

| Serviço | Provedor | URL/Endereço | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend API | Railway | https://itoke-app-final-production.up.railway.app | ONLINE |
| Banco de Dados | MongoDB Atlas | cluster0.uxjrdiy.mongodb.net | ONLINE |
| Código Fonte | GitHub | github.com/ferreira10cristiano-jpg/itoke-app-final | OK |
| Build Mobile | Expo EAS | expo.dev/accounts/itokecris/projects/itoke | OK |
| Loja de Apps | Google Play Store | play.google.com/console | TESTE INTERNO |

## Custos Mensais:

| Serviço | Plano | Custo |
| --- | --- | --- |
| MongoDB Atlas | M0 Free (512MB) | R$ 0 |
| Railway | Starter | ~R$ 25/mês (US$ 5) |
| Expo EAS | Free | R$ 0 (até 30 builds/mês) |
| Google Play | Developer | R$ 125 (único) |
| Stripe | Pay-as-you-go | 3,49% + R$ 0,39 por transação |
| TOTAL FIXO |  | ~R$ 25/mês |

# 4. Fluxo de Atualizações

IMPORTANTE: O app na Play Store NÃO atualiza automaticamente quando você faz alterações no código. É necessário seguir o fluxo abaixo para cada atualização:

## Passo a passo para atualizar o app:

Passo 1 - Fazer alterações: Solicitar as mudanças no Emergent (código é alterado automaticamente)

Passo 2 - Salvar no GitHub: Clicar em "Save to GitHub" no chat do Emergent

Passo 3 - Clonar e buildar: No Prompt de Comando da sua máquina:
   cd Desktop
   git clone https://github.com/ferreira10cristiano-jpg/itoke-app-final.git itoke-build
   cd itoke-build\frontend
   npm install
   npx eas-cli build --platform android --profile production --non-interactive

Passo 4 - Upload na Play Store: Baixar o novo AAB do Expo e fazer upload no Google Play Console
   Menu: Testar e lançar > Teste interno > Criar nova versão > Enviar AAB

Passo 5 - Promover (quando pronto): Para publicar para todos, clicar em "Promover versão" > Produção

## Quando NÃO precisa rebuildar:

Alterações no backend (servidor) são aplicadas automaticamente no Railway quando você faz Save to GitHub. Só precisa rebuildar o AAB quando há mudanças no frontend (telas, layout, funcionalidades do app).

# 5. Fase 1 - Pré-Lançamento (Semana 1-2)

## 5.1 Anti-fraude Básico

Prioridade: ALTA

Rate Limiting: Limitar tentativas de login (máx. 5 por minuto por IP)

Alertas no Admin: Notificações quando detectar comportamento suspeito

Validação de CPF: Verificar se CPF é válido (algoritmo de dígitos verificadores)

Limite de QR codes por dia por usuário

## 5.2 Histórico de Compras

Prioridade: ALTA

Tela de histórico de compras de tokens para estabelecimentos

Download de recibo em PDF para cada compra

Filtros por data e status do pagamento

## 5.3 Testes com Usuários Reais

Prioridade: ALTA

Convidar 5-10 testadores via link do teste interno da Play Store

Coletar feedback sobre usabilidade

Corrigir bugs encontrados

Testar fluxo completo: cadastro > compra tokens > gerar QR > resgatar oferta

## 5.4 Configurar Stripe para Produção

Prioridade: ALTA

Criar conta Stripe em stripe.com (se ainda não criou)

Verificar dados bancários para receber pagamentos

Trocar chave de teste (sk_test_) por chave de produção (sk_live_)

Testar um pagamento real com valor baixo (R$ 1,00)

# 6. Fase 2 - Lançamento (Semana 3-4)

## 6.1 Ficha da Play Store

Prioridade: ALTA (obrigatório para publicação pública)

Ícone do app (512x512 pixels) - JÁ GERADO

Feature graphic (1024x500 pixels) - banner de destaque

Screenshots do app (mínimo 2, recomendado 8)

Descrição curta (até 80 caracteres): "Ofertas que saem de Graça! Ganhe descontos indicando amigos."

Descrição completa (até 4000 caracteres) - JÁ PREPARADA em DESCRICAO_LOJAS.md

Categoria: Compras

Classificação de conteúdo: Preencher questionário do Google

Informações de contato: email de suporte

## 6.2 Promover para Produção

No Google Play Console: Teste interno > versão > "Promover versão" > Produção

Aguardar revisão do Google (1-7 dias para produção)

Se rejeitado: ler o motivo, corrigir e resubmeter

## 6.3 Domínio Customizado

Registrar domínio itoke.com.br (se ainda não registrou)

Configurar api.itoke.com.br apontando para o Railway

Criar landing page em itoke.com.br

Atualizar URLs no app para usar o domínio customizado

# 7. Fase 3 - Pós-Lançamento (Mês 2-3)

## 7.1 Google OAuth

Prioridade: MÉDIA

Permitir login com conta Google para facilitar o cadastro de novos usuários.

## 7.2 Refatoração do Backend

Prioridade: MÉDIA

O arquivo server.py possui mais de 5000 linhas e precisa ser dividido em módulos:
- routes/ (rotas organizadas por domínio)
- models/ (modelos de dados)
- controllers/ (lógica de negócio)
Isso facilita a manutenção e permite que mais desenvolvedores trabalhem simultaneamente.

## 7.3 Build iOS

Prioridade: MÉDIA

Para publicar na App Store (iPhone/iPad):
- Necessário: Conta Apple Developer (US$ 99/ano = ~R$ 500)
- Necessário: Mac para compilação final (pode usar serviço de CI/CD)
- O código já está preparado para iOS no eas.json

## 7.4 Segurança Avançada

Prioridade: BAIXA

2FA (autenticação em dois fatores) para saques de valores altos

Geolocalização para detectar fraudes (ex: QR gerado em cidade diferente do estabelecimento)

Logs de auditoria completos para o Admin

# 8. Cronograma Detalhado

| Semana | Tarefa | Responsável | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Sem 1 | Aguardar revisão do Google (teste interno) | Google | Em andamento |
| Sem 1 | Testar app no celular via teste interno | Você | Pendente |
| Sem 1 | Anti-fraude básico (rate limiting) | Emergent | Pendente |
| Sem 1 | Histórico de compras com recibo PDF | Emergent | Pendente |
| Sem 2 | Corrigir bugs encontrados nos testes | Emergent | Pendente |
| Sem 2 | Configurar Stripe produção | Você + Emergent | Pendente |
| Sem 2 | Preparar screenshots e ficha da loja | Você + Emergent | Pendente |
| Sem 3 | Promover para Produção na Play Store | Você | Pendente |
| Sem 3 | Configurar domínio itoke.com.br | Você | Pendente |
| Sem 4 | Landing page itoke.com.br | Emergent | Pendente |
| Mês 2 | Google OAuth | Emergent | Futuro |
| Mês 2 | Refatoração do backend | Emergent | Futuro |
| Mês 3 | Build iOS + App Store | Emergent | Futuro |
| Mês 3 | Segurança avançada (2FA, geo) | Emergent | Futuro |

# 9. Custos Operacionais Detalhados

## Custos Fixos (mensais):

| Item | Custo Mensal | Observação |
| --- | --- | --- |
| Railway (Backend) | ~R$ 25 | Plano Starter, escala conforme uso |
| MongoDB Atlas | R$ 0 | Plano gratuito até 512MB |
| Expo EAS | R$ 0 | Até 30 builds/mês grátis |
| TOTAL | ~R$ 25/mês |  |

## Custos Variáveis (por transação):

| Item | Custo | Quando |
| --- | --- | --- |
| Stripe | 3,49% + R$ 0,39 | Por cada pagamento recebido |
| Google Play | 15% (primeiro R$ 5M) | Por cada compra in-app (se aplicável) |

## Custos Únicos (já pagos):

| Item | Custo | Status |
| --- | --- | --- |
| Google Play Developer | R$ 125 | PAGO |
| Domínio itoke.com.br | ~R$ 40/ano | Pendente |
| Apple Developer (iOS) | ~R$ 500/ano | Futuro |

# 10. Credenciais e Acessos

ATENÇÃO: Guarde este documento em local seguro. Contém credenciais sensíveis.

| Serviço | Usuário | Observação |
| --- | --- | --- |
| MongoDB Atlas | ferreira10cristiano_db_user | Senha configurada no Atlas |
| Railway | Login via GitHub | railway.app |
| Expo/EAS | itokecris | expo.dev |
| GitHub | ferreira10cristiano-jpg | github.com |
| Google Play | ferreira10cristiano@gmail.com | play.google.com/console |
| Stripe | A configurar | stripe.com |

## URLs Importantes:

Backend API: https://itoke-app-final-production.up.railway.app

Health Check: https://itoke-app-final-production.up.railway.app/api/health

API Docs: https://itoke-app-final-production.up.railway.app/docs

GitHub: https://github.com/ferreira10cristiano-jpg/itoke-app-final

Expo Builds: https://expo.dev/accounts/itokecris/projects/itoke

MongoDB Atlas: https://cloud.mongodb.com

Railway: https://railway.app

Google Play Console: https://play.google.com/console

# 11. Checklist de Lançamento

## Antes de lançar para o público:

[  ] Revisão do Google aprovada (teste interno)

[  ] Stripe configurado para produção (chave sk_live_)

[  ] Testado fluxo completo com pagamento real

[  ] Screenshots do app capturadas (mín. 2)

[  ] Descrição da loja preenchida

[  ] Classificação de conteúdo respondida

[  ] Política de privacidade acessível (URL configurada)

[  ] Ícone e feature graphic configurados

[  ] Email de suporte definido

[  ] Anti-fraude básico implementado

[  ] Testado com pelo menos 5 usuários reais

[  ] Domínio itoke.com.br configurado (opcional)

[  ] Landing page criada (opcional)

# 12. Contatos e Suporte

## Desenvolvimento:

Plataforma Emergent - Para qualquer alteração no código, novas funcionalidades ou correção de bugs, acesse o chat do Emergent e solicite as mudanças.

## Suporte dos Serviços:

| Serviço | Suporte |
| --- | --- |
| Railway | docs.railway.app / Discord do Railway |
| MongoDB Atlas | docs.atlas.mongodb.com |
| Expo/EAS | docs.expo.dev / Discord do Expo |
| Google Play | support.google.com/googleplay/android-developer |
| Stripe | stripe.com/docs / Dashboard do Stripe |

iToke - Plano de Implantação v1.0 - Abril 2026